- FICHA TÉCNICA

Modalidad

Producto obtenido en talleres o laboratorios de docencia o investigación del ITM

Título

Sistema Web para el Seguimiento y Control de Modalidades de Opción de Grado de la Facultad de Ingenierías del ITM : SIGMA ITM

Estudiantes

| Nombre | Cédula | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Jorge Bernal | 1017134637 | jorgeberal329037@correo.itm.edu.co |

Programa Académico

Tecnología en Desarrollo de Software

Asesor

| Nombre | Institución | Correo electrónico |
| --- | --- | --- |
| Miguel Antonio Ojeda Enríquez | Institución Universitaria ITM | miguelojeda2135@correo.itm.edu.co |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diligenciar solo en caso de modalidad Producto obtenido en talleres o laboratorios

| Tipo de taller o laboratorio | Investigación |
| --- | --- |
| Nombre del taller o laboratorio | Fénix Agile |
| Campus | Fraternidad |
| Línea de investigación | Ciencias Computacionales |
| Grupo de investigación |  |

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diligenciar solo en caso de modalidad Pasantía

| Entidad |  |
| --- | --- |
| Ciudad, País |  |
| Asesor externo (nombre, cargo, correo electrónico) |  |

Nota:

La propuesta debe tener una extensión de máximo 7 páginas en tamaño de letra 11 e interlineado sencillo (3 páginas para los ítems 2 a 4, más la ficha técnica (1 página), más el cronograma (1 página) y más el compromiso para el desarrollo de trabajos de grado (2 páginas)).

1. JUSTIFICACIÓN

Facultad de Ingenierías del ITM cuenta con diferentes modalidades de opción de grado, cada una con requisitos, documentos, responsables y etapas particulares. Actualmente, el seguimiento de estos procesos puede involucrar diferentes medios de comunicación y almacenamiento de información, como formatos, correos electrónicos y hojas de cálculo. Esta dispersión dificulta la consulta oportuna del estado de los procesos y puede generar reprocesos, retrasos y pérdida de trazabilidad.

Como respuesta a esta problemática se plantea SIGMA ITM, una plataforma web orientada a centralizar y organizar el seguimiento de las modalidades de opción de grado de la Facultad de Ingenierías. El sistema permitirá que el estudiante seleccione una modalidad, realice la postulación y consulte el avance de su proceso mediante un flujo de estados definido: Postulación, Revisión Documental, Aprobación, En Proceso, Sustentación y Finalizado.

La plataforma contará con mecanismos de autenticación y control de acceso según los roles definidos para Estudiante, Asesor, Comité y Administrador. Asimismo, permitirá gestionar la documentación asociada a la modalidad seleccionada, consultar el estado del proceso, realizar búsquedas y filtros, aprobar o rechazar etapas y registrar observaciones cuando sean necesarias.

Uno de los elementos centrales del proyecto será la trazabilidad de los cambios realizados sobre los procesos. Para ello, se contempla un histórico de estados y un registro de auditoría que permita identificar quién realizó un cambio, cuándo se efectuó y cuál era el estado anterior y posterior. También se incorporará el envío de notificaciones por correo electrónico ante cambios relevantes del proceso.

El desarrollo de SIGMA ITM busca proporcionar una solución tecnológica que facilite el seguimiento de los procesos de opción de grado, reduzca la dispersión de información y permita disponer de una herramienta que pueda ser mantenida y transferida al semillero Fénix Agile.

- OBJETIVOS

  - General

Desarrollar la plataforma web SIGMA ITM para la Facultad de Ingenierías del ITM, mediante una arquitectura web basada en Django y servicios REST, que permita gestionar la selección y postulación a una modalidad de opción de grado, realizar el seguimiento de sus diferentes etapas, controlar el acceso según los roles de usuario y proporcionar mecanismos de trazabilidad para estudiantes, asesores, Comité y administradores.

  - Específicos

- OE1. Análisis y requisitos:
Definir y estructurar los requisitos funcionales del sistema mediante historias de usuario, criterios de aceptación y flujos de proceso asociados a la selección de modalidad, postulación, seguimiento, revisión y cierre de los procesos de opción de grado.

- OE2. Diseño y arquitectura:
Diseñar el modelo de datos, la arquitectura de la aplicación y las interfaces principales del sistema, considerando los roles de usuario, los documentos requeridos y el flujo de estados de los procesos.

- OE3. Desarrollo e implementación:
Implementar los módulos principales de SIGMA ITM, incluyendo autenticación, gestión de roles, selección y postulación, validación de requisitos, seguimiento del proceso, aprobación de etapas, notificaciones y generación de constancias.

- OE4. Pruebas y entrega:
Realizar pruebas funcionales y de integración sobre los principales flujos del sistema, efectuar las correcciones correspondientes y entregar la plataforma junto con su documentación técnica y manual básico de usuario.

3. ACTIVIDADES A DESARROLLAR Y PRODUCTOS

3.1. Actividades

- Estructuración y priorización del Product Backlog

Definición y organización de las épicas e historias de usuario que representan las funcionalidades principales del sistema, estableciendo criterios de aceptación y prioridades de desarrollo.

- Análisis y modelado de los procesos

Identificación de los actores, estados y flujos asociados a la postulación, revisión, aprobación, seguimiento y finalización de los procesos de opción de grado.

- Diseño del modelo de datos

Diseño y normalización de la estructura de base de datos requerida para almacenar usuarios, roles, modalidades, postulaciones, documentos, estados, observaciones y registros de auditoría.

- Diseño de la arquitectura del sistema

Definición de la arquitectura de la aplicación, los componentes principales, las relaciones entre frontend y backend y los servicios necesarios para la comunicación mediante API REST.

- Diseño de interfaces de usuario

Diseño de las interfaces principales para los diferentes roles del sistema, incluyendo el acceso, postulación, seguimiento del estudiante y consulta y gestión de procesos por parte del asesor, Comité y administrador.

- Implementación de autenticación y roles

Desarrollo del mecanismo de autenticación mediante credenciales registradas en el sistema y configuración de permisos para los roles de Estudiante, Asesor, Comité y Administrador.

- Desarrollo del módulo de modalidades y postulación

Implementación de la selección de modalidad, registro de la postulación y carga de los documentos iniciales requeridos.

- Implementación de reglas por modalidad

Configuración de los requisitos y documentos asociados a las modalidades contempladas en el alcance del proyecto, evitando solicitar documentación que no corresponda a la modalidad seleccionada.

- Desarrollo del motor de estados y seguimiento

Implementación del flujo de estados del proceso y construcción del panel mediante el cual el estudiante puede consultar el estado actual y el histórico de su proceso.

- Desarrollo de consulta y aprobación

Implementación de las herramientas de búsqueda y filtrado para asesores y Comité, junto con las funciones de aprobación, rechazo y registro de observaciones.

- Implementación de auditoría y notificaciones

Registro de los cambios de estado realizados sobre los procesos y configuración del envío de notificaciones por correo electrónico a los actores correspondientes.

- Generación de constancias y documentación

Implementación de la generación de la constancia del proceso una vez alcanzado el estado Finalizado y elaboración de la documentación técnica y manual básico de usuario.

- Pruebas y despliegue

Ejecución de pruebas funcionales y de integración, corrección de errores, preparación del ambiente de despliegue y entrega de la solución desarrollada.

A continuación, se describen los recursos a tener en cuenta:

| ## RECURSOS | ## ENLACES |
| --- | --- |
| ## Trello y/o Ondrive con Historias de Usuario | ## FALTA POR LLENAR |
| ## Git Hub | ## FALTA PONER |
| ## Despliegue Web |  |
| ## Prototipos FIGMA |  |

## 5. PROCESO DE DESARROLLO

Metodología y distribución general

Se utilizará la metodología SCRUM, adaptada para un equipo de dos desarrolladores full-stack (Libardo Bedoya Carmona y Jorge Bernal), quienes conforman conjuntamente el Development Team y distribuyen el trabajo por módulos y épicas. El asesor actuará como Product Owner y el líder del semillero como Scrum Master. El desarrollo se organizará en 6 Sprints, distribuidos de acuerdo con las semanas establecidas en el cronograma del proyecto, permitiendo desarrollar actividades de manera paralela cuando las dependencias técnicas lo permitan.

Las 12 Historias de Usuario (HU) del Product Backlog se integrarán con las actividades y metas definidas en el cronograma, manteniendo correspondencia entre requisitos, desarrollo, pruebas, documentación y entrega.

Fase 1: Definición, requisitos y arquitectura — Semanas 1 a 3

- Definición y Diseño (Semanas 1–3): estructuración y priorización del Product Backlog, revisión de requisitos, definición de flujos de usuario y diseño inicial de la solución.

- Modelado de datos: identificación de entidades, relaciones y normalización de la base de datos.

- Diseño UI/UX: elaboración de las interfaces principales para estudiantes, asesores, comité y administradores.

- HU-01 – Autenticación: implementación del acceso seguro mediante credenciales de usuarios registrados en SIGMA ITM.

- HU-02 – Roles y permisos: definición de permisos diferenciados para estudiantes, asesores, comité y administradores.

- Resultado esperado: requisitos definidos, arquitectura inicial, modelo de datos y prototipos principales.

Fase 2: Configuración, arquitectura y postulación — Semanas 2 a 5

- Configuración y Arquitectura (Semanas 2–5): preparación del entorno de desarrollo, estructura del backend y frontend, configuración de la base de datos y definición de la arquitectura REST.

- Implementación de mecanismos de autenticación y autorización mediante JWT.

- HU-03 – Selección de modalidad y postulación: desarrollo de la funcionalidad para consultar las modalidades disponibles y registrar la postulación correspondiente.

- HU-04 – Reglas específicas de modalidad: implementación de las condiciones y requisitos asociados a las modalidades contempladas en el alcance.

- Desarrollo de validaciones de información y documentación requerida durante la postulación.

- Resultado esperado: estructura funcional del sistema y módulo inicial de selección y postulación.

Fase 3: Motor de estados y seguimiento — Semanas 4 a 8

- Desarrollo del Motor de Estados y Panel de Seguimiento (Semanas 4–8): implementación del flujo mediante el cual una postulación avanza entre los diferentes estados definidos para el proceso.

- HU-05 – Seguimiento del proceso: desarrollo del panel para que el estudiante consulte el estado actual de su proceso.

- HU-06 – Consulta de asesor y comité: implementación de las funciones de búsqueda y filtrado de procesos según los criterios definidos.

- HU-07 – Aprobación o rechazo de etapas: desarrollo de las acciones mediante las cuales los responsables pueden aprobar o rechazar el avance de una etapa.

- HU-12 – Historial de auditoría: registro de los cambios realizados en el proceso, identificando quién efectuó la acción, cuándo se realizó y cuál fue el estado anterior y posterior.

- Las actividades de frontend y backend podrán ejecutarse en paralelo entre los dos desarrolladores, de acuerdo con las dependencias de cada módulo.

- Resultado esperado: motor de estados funcional, panel de seguimiento, mecanismos de aprobación y trazabilidad del proceso.

Fase 4: Notificaciones y cierre del proceso — Semanas 6 a 10

- Desarrollo e integración de funcionalidades complementarias (Semanas 6–10): integración de las funcionalidades desarrolladas en las fases anteriores y construcción de los servicios asociados al cierre del proceso.

- HU-08 – Notificaciones automáticas: configuración del envío de correos electrónicos asociados a cambios relevantes en el estado de una postulación.

- HU-09 – Certificado o constancia: generación del documento PDF correspondiente una vez finalizado el proceso.

- Integración de las notificaciones con el motor de estados.

- Validación de la información registrada durante las diferentes etapas del proceso.

- Resultado esperado: flujo integrado de seguimiento, notificaciones y generación de documentación de cierre.

Fase 5: Despliegue, manuales y documentación — Semanas 9 a 12

- Pruebas Piloto y Correcciones (Semanas 9–11): ejecución de pruebas funcionales, identificación de errores y aplicación de correcciones.

- HU-10 – Despliegue y manual básico: preparación del sistema para su ejecución en el entorno definido y elaboración de la guía básica para los usuarios.

- HU-11 – Documentación técnica final: consolidación de la documentación técnica necesaria para comprender la arquitectura, configuración y mantenimiento del sistema.

- Verificación de los mecanismos de seguridad, permisos y acceso a los diferentes módulos.

- Validación de los flujos completos desde la postulación hasta la finalización.

- Resultado esperado: sistema validado, documentación de usuario y documentación técnica.

Fase 6: Entrega final — Semanas 11 a 12

- Entrega Final y Documentación (Semanas 11–12): consolidación de los resultados obtenidos durante el desarrollo.

- Corrección de los últimos errores identificados durante las pruebas piloto.

- Verificación final de las Historias de Usuario y sus criterios de aceptación.

- Validación de la integración entre frontend, backend y base de datos.

- Organización y entrega del código fuente y documentación correspondiente.

- Presentación del producto funcional y transferencia de la solución.

- Resultado esperado: versión final de SIGMA ITM lista para entrega, acompañada de su documentación técnica y de usuario.

Distribución del trabajo

Durante las diferentes fases, los dos desarrolladores podrán trabajar en paralelo sobre frontend, backend, base de datos, seguridad, pruebas y documentación, procurando mantener una integración continua de los componentes desarrollados. Cada Sprint incluirá actividades de planificación, desarrollo, revisión y corrección, de acuerdo con las necesidades del proyecto y las dependencias entre las Historias de Usuario.

- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

En el cronograma se contienen un listado de las actividades que serán realizadas durante el proyecto y que permitirán llegar a los objetivos específicos y como estos a su vez llevarán al objetivo general. Debe ser presentado con base en una programación en semanas y deberá relacionar entre otras actividades la entrega de informes y productos parciales y finales.

| Metas | Mes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 1. Definición y Diseño (Requisitos, Modelado de Datos y Prototipo UX) | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Configuración y Arquitectura (Entorno de desarrollo, Git, Backend API) |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Desarrollo del Módulo de Postulación y Selección de Modalidad (Estudiante) |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Desarrollo del Motor de Estados y Panel de Seguimiento (Frontend) |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Desarrollo del Dashboard Administrativo (Agregación de Datos) |  |  |  |  |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Pruebas Piloto y Correcciones (Validación de usabilidad con usuarios) |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Entrega Final y Documentación (Informe de resultados y manuales) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| En caso de laboratorio de docencia |  | En caso de laboratorio de investigación |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Vo.Bo. Profesional universitario, Centro de Laboratorios |  | Vo.Bo. Líder del grupo de investigación donde está asociado el laboratorio |  |

COMPROMISO PARA EL DESARROLLO DE TRABAJOS DE GRADO

| Fecha | DD | MM | AA |
| --- | --- | --- | --- |

| Información general |  |
| --- | --- |
| Título del Trabajo de Grado |  |
| Modalidad | Producto obtenido en talleres o laboratorios de docencia o investigación del ITM |
| Estudiante(s) |  |
| Nombre completo | Jorge Bernal |
| Cédula de ciudadanía | 1017134637 |
| Programa | Tecnología en desarrollo de software |
| Nombre completo | Libardo Bedoya |
| Cédula de ciudadanía | 1128396708 |
| Programa | Tecnología en desarrollo de software |
| Nombre completo |  |
| Cédula de ciudadanía |  |
| Programa |  |
| Asesor(es) |  |
| Nombre completo | MIGUEL ANTONIO OJEDA |
| Cédula de ciudadanía | miguelojeda2135@correo.itm.edu.co |
| Departamento | Facultad de ingenierias |
| Nombre completo |  |
| Cédula de ciudadanía |  |
| Departamento |  |

El(Los) asesor(es) del trabajo de grado en mención se compromete(n) con los siguientes deberes:

- Orientar el desarrollo técnico y metodológico necesario para cumplir con los objetivos definidos en el trabajo de grado.

- Hacer seguimiento del cronograma aprobado.

- Informar al Comité de Trabajos de Grado de la Facultad sobre cualquier anomalía en relación con el desarrollo del trabajo de grado.

- Cumplir y velar por el respeto a las normas de propiedad intelectual y derechos de autor.

El(Los) estudiante(s) se compromete(n) con los siguientes deberes:

- Manejar de forma confidencial la información institucional a la cual tendrá acceso en virtud del desarrollo del trabajo de grado, a usarla única y exclusivamente para los fines del trabajo de grado mencionado y a no revelarla directa o indirectamente a ninguna persona, durante la vigencia de este trabajo, ni después de su terminación. En caso de violar la confidencialidad a la que se compromete responderá en los términos de ley y normativa interna de la Institución.

- Respetar la propiedad intelectual de terceros y con ello evitar el plagio u otra clase de reclamación que al respecto pudiera sobrevenir y que resulte violatoria de los derechos de autor y relativos a la propiedad intelectual.

- Asumir toda la responsabilidad en caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión.

- Abstenerse de llevar a cabo cualquier actuación que implique la comisión de falta disciplinaria o delito, tales como falsificación de firmas o su uso indebido, suplantación, alteración de documentos públicos o privados, y demás actuaciones que atenten contra la fe pública.

Los aspectos relacionados con la propiedad intelectual del trabajo de grado se regirán de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Propiedad Intelectual del Instituto Tecnológico Metropolitano - ITM, Acuerdo No. 34 de julio 23 de 2013 del Consejo Directivo.

En señal de aceptación se firma este documento.

FIRMA ESTUDIANTES

FIRMA ASESORES

FECHA ENTREGA: _____________