Sistema de Seguimiento y Control de Modalidades de Opción de Grado (SIGMA ITM)

PRODUCT BACKLOG — VERSIÓN AJUSTADA AL ALCANCE REAL (2 desarrolladores, ~10 semanas)

ÉPICAS DEL PRODUCT BACKLOG

Épica 1 — Autenticación y Gestión de Usuarios

- HU-01

- HU-02

Épica 2 — Selección de Modalidad y Postulación

- HU-03

- HU-04

Épica 3 — Seguimiento del Proceso (Motor de Estados)

- HU-05

- HU-06

Épica 4 — Aprobación de Etapas

- HU-07

Épica 5 — Notificaciones

- HU-08

Épica 6 — Cierre y Documentación

- HU-09

- HU-10

- HU-11

FASE 0 — INCEPTION Y PLANIFICACIÓN
Sprint 0 (Semana 1)

HU-01 — Autenticación Institucional de Usuarios

Como estudiante, asesor o miembro del Comité
Quiero autenticarme usando mis credenciales institucionales ITM (correo @correo.itm.edu.co)
Para acceder de forma segura a mi proceso o panel correspondiente.

Criterios de aceptación

Escenario: Inicio de sesión exitoso

- Dado que el usuario existe registrado en SIGMA ITM

- Cuando ingresa correo institucional y contraseña válidos

- Entonces el sistema genera una sesión autenticada (JWT)

- Y redirige al panel correspondiente a su rol.

Escenario: Credenciales inválidas

- Dado que el usuario ingresa datos incorrectos

- Cuando intenta iniciar sesión

- Entonces el sistema rechaza el acceso

- Y muestra un mensaje de error claro.

Nota de alcance: no se integra con el directorio institucional real del ITM (SSO); el registro de usuarios se hace dentro de SIGMA, precargado por el administrador.

FASE 1 — MVP: NÚCLEO DEL PROCESO
Sprint 1 — Roles y Postulación (Semanas 2-3)

HU-02 — Gestión de Roles y Permisos

Como administrador
Quiero asignar roles (Estudiante, Asesor, Comité, Administrador)
Para controlar el acceso según el perfil de cada usuario.

Criterios de aceptación

Escenario: Asignación correcta

- Dado que soy administrador

- Cuando asigno un rol a un usuario

- Entonces el usuario obtiene únicamente los permisos correspondientes a ese rol.

Escenario: Acceso restringido

- Dado que un estudiante intenta acceder a módulos de aprobación o administración

- Entonces el sistema bloquea el acceso y registra el intento.

HU-03 — Selección de Modalidad y Postulación

Como estudiante
Quiero seleccionar mi modalidad de grado y radicar la documentación inicial
Para iniciar formalmente mi proceso de opción de grado.

Criterios de aceptación

Escenario: Postulación correcta

- Dado que estoy autenticado

- Cuando selecciono una modalidad y cargo los documentos requeridos

- Entonces el sistema registra la postulación

- Y la muestra en estado "Postulación" en mi panel.

Escenario: Documento inválido

- Dado que selecciono un formato no permitido o un documento incompleto

- Cuando intento radicarlo

- Entonces el sistema rechaza la carga y me indica el motivo.

Nota de alcance: el catálogo de modalidades queda fijo en 3 (Proyecto de Grado, Práctica Profesional, Producto de Investigación/Laboratorio); las otras 7 se listan como "próximamente" sin lógica de validación propia.

Sprint 2 — Reglas por Modalidad (Semanas 4-5)

HU-04 — Reglas Específicas de Modalidad

Como estudiante
Quiero que el sistema me pida los documentos y requisitos propios de la modalidad que elegí
Para no radicar información incompleta o incorrecta.

Criterios de aceptación

Escenario: Requisitos según modalidad

- Dado que selecciono "Práctica Profesional"

- Cuando avanzo en la postulación

- Entonces el sistema exige el formato correspondiente (ej. FDE-073) y no el de otras modalidades.

Escenario: Cambio de modalidad antes de aprobación

- Dado que aún no he sido aprobado por el Comité

- Cuando solicito cambiar de modalidad

- Entonces el sistema permite reiniciar la postulación con los requisitos de la nueva modalidad.

Sprint 3 — Motor de Estados y Paneles de Seguimiento (Semanas 6-7)

HU-05 — Panel de Seguimiento del Estudiante

Como estudiante
Quiero visualizar en qué estado se encuentra mi proceso (Postulación, Revisión Documental, Aprobación, En Proceso, Sustentación, Finalizado)
Para hacer seguimiento sin depender de correos o llamadas.

Criterios de aceptación

Escenario: Panel con proceso activo

- Dado que ya realicé mi postulación

- Cuando ingreso al panel

- Entonces veo el estado actual y el histórico de etapas de mi proceso.

Escenario: Usuario sin postulación

- Dado que aún no he postulado a ninguna modalidad

- Cuando ingreso al panel

- Entonces el sistema me invita a seleccionar una modalidad.

HU-06 — Panel del Asesor y del Comité (Búsqueda y Filtros)

Como asesor o miembro del Comité
Quiero filtrar y buscar procesos por modalidad, estado o estudiante
Para ubicar rápidamente la información que necesito.

Criterios de aceptación

Escenario: Búsqueda por texto

- Dado que ingreso el nombre o la cédula de un estudiante

- Cuando ejecuto la búsqueda

- Entonces aparecen las coincidencias relacionadas.

Escenario: Filtrado por estado

- Dado que selecciono un estado o una modalidad

- Entonces el panel filtra los procesos correspondientes.

HU-12 — Histórico de Auditoría de Estados (la agregaría a la Épica 3, junto a HU-05/HU-06)

Como administrador o Comité
Quiero que cada cambio de estado quede registrado de forma inmutable (quién, cuándo, de qué estado a cuál)
Para poder auditar el proceso ante cualquier reclamo o inconsistencia.

Criterio de aceptación

- Dado que ocurre un cambio de estado en cualquier proceso

- Cuando se guarda el cambio

- Entonces el sistema crea un registro de auditoría con usuario, rol, fecha/hora, estado anterior y estado nuevo, que no puede editarse ni borrarse.

FASE 2 — APROBACIÓN Y NOTIFICACIONES
Sprint 4 (Semana 8)

HU-07 — Aprobación de Etapas por el Asesor y el Comité

Como asesor o miembro del Comité de Trabajos de Grado
Quiero aprobar o rechazar el avance de un estudiante entre los estados
Para controlar formalmente cada etapa del proceso.

Criterios de aceptación

Escenario: Aprobación de etapa

- Dado que reviso la documentación de un estudiante

- Cuando apruebo la etapa

- Entonces el proceso avanza al siguiente estado y el estudiante recibe una notificación.

Escenario: Rechazo con observación

- Dado que encuentro inconsistencias en la documentación

- Entonces rechazo la etapa, dejo una observación y el proceso regresa al estudiante para ajustes.

HU-08 — Notificaciones Automáticas

Como estudiante o asesor
Quiero recibir una notificación por correo cada vez que mi proceso cambia de estado
Para enterarme oportunamente sin tener que revisar el sistema constantemente.

Criterios de aceptación

Escenario: Cambio de estado

- Dado que un proceso cambia de estado

- Cuando se guarda el cambio

- Entonces el sistema envía automáticamente un correo al estudiante y al asesor involucrados.

FASE 3 — CIERRE Y DOCUMENTACIÓN
Sprint 5 (Semanas 9-10)

HU-09 — Generación de Certificado/Constancia

Como estudiante
Quiero generar mi constancia del proceso una vez finalizado
Para tener el soporte del cumplimiento de mi modalidad.

Criterios de aceptación

Escenario: Generación exitosa

- Dado que mi proceso llegó al estado "Finalizado"

- Cuando solicito la constancia

- Entonces se descarga un PDF con la información del proceso.

Escenario: Proceso no finalizado

- Dado que mi proceso aún no llega al estado "Finalizado"

- Cuando intento generar la constancia

- Entonces el sistema no permite la descarga.

HU-10 — Despliegue y Manual Básico de Usuario

Como administrador o usuario del sistema
Quiero que SIGMA ITM esté desplegado en un ambiente estable y cuente con una guía básica
Para que el semillero y el Comité puedan usarlo y darle continuidad.

Criterios de aceptación

Escenario: Despliegue correcto

- Dado que ejecuto el despliegue en el ambiente disponible (institucional o del semillero)

- Entonces la plataforma queda accesible y operativa.

Escenario: Consulta de guía

- Dado que un usuario nuevo ingresa a la sección de ayuda

- Entonces visualiza instrucciones básicas según su rol.

HU-11 — Documentación Técnica Final

Como equipo del semillero Fénix Agile
Quiero disponer de documentación técnica del sistema (arquitectura, modelo de datos, repositorio)
Para sustentar el trabajo de grado y garantizar mantenimiento futuro.

Criterios de aceptación

Escenario: Entrega documental

- Dado que finaliza el proyecto

- Entonces se entrega el repositorio Git, el manual técnico y el informe final para sustentación.

SIGMA ITM — CASOS DE USO (CU)
Correspondencia: 1 Caso de Uso por Historia de Usuario

CU-01 — Autenticación Institucional de Usuarios

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-01 |
| Actor(es) | Estudiante, Asesor, Comité, Administrador |
| Descripción | Permite a cualquier usuario registrado ingresar al sistema mediante correo institucional y contraseña. |
| Precondiciones | El usuario debe existir previamente en la base de datos de SIGMA ITM. |
| Flujo Principal | 1. El usuario ingresa a la pantalla de inicio de sesión. 2. Digita correo institucional y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales. 4. El sistema genera un token JWT de sesión. 5. El sistema redirige al panel correspondiente al rol del usuario. |
| Flujos Alternos | A1. Credenciales inválidas: el sistema muestra mensaje de error y no genera sesión. A2. Usuario no registrado: el sistema informa que debe ser dado de alta por un administrador. |
| Postcondiciones | El usuario queda autenticado con una sesión activa y con los permisos de su rol. |

CU-02 — Gestión de Roles y Permisos

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-02 |
| Actor(es) | Administrador |
| Descripción | Permite asignar o modificar el rol de un usuario dentro del sistema. |
| Precondiciones | El administrador debe estar autenticado. El usuario a modificar debe existir. |
| Flujo Principal | 1. El administrador ingresa al módulo de usuarios. 2. Selecciona el usuario a modificar. 3. Asigna o cambia el rol (Estudiante, Asesor, Comité, Administrador). 4. El sistema guarda el cambio y actualiza los permisos. |
| Flujos Alternos | A1. Rol inexistente o inválido: el sistema rechaza el cambio y muestra error. A2. Un usuario sin rol de administrador intenta acceder al módulo: el sistema bloquea el acceso y registra el intento. |
| Postcondiciones | El usuario queda con el nuevo rol y sus permisos correspondientes activos. |

CU-03 — Selección de Modalidad y Postulación

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-03 |
| Actor(es) | Estudiante |
| Descripción | Permite al estudiante elegir su modalidad de grado y radicar la documentación inicial requerida. |
| Precondiciones | El estudiante debe estar autenticado y no tener una postulación activa vigente. |
| Flujo Principal | 1. El estudiante ingresa al módulo de postulación. 2. Selecciona una modalidad disponible (Proyecto de Grado, Práctica Profesional o Producto de Investigación/Laboratorio). 3. El sistema muestra los documentos requeridos para esa modalidad. 4. El estudiante carga los documentos solicitados. 5. El sistema valida el formato de cada archivo. 6. El sistema registra la postulación en estado "Postulación". |
| Flujos Alternos | A1. Documento con formato no permitido o incompleto: el sistema rechaza la carga e indica el motivo. A2. El estudiante ya tiene una postulación activa: el sistema le impide crear una nueva. |
| Postcondiciones | La postulación queda registrada y visible en el panel del estudiante y del Comité en estado "Postulación". |

CU-04 — Aplicación de Reglas Específicas por Modalidad

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-04 |
| Actor(es) | Estudiante, Sistema (validador de reglas) |
| Descripción | Aplica automáticamente los requisitos y formatos documentales propios de la modalidad seleccionada. |
| Precondiciones | El estudiante debe haber seleccionado una modalidad válida en el CU-03. |
| Flujo Principal | 1. El sistema identifica la modalidad seleccionada. 2. Carga el conjunto de requisitos y formatos asociados (ej. FDE-073 para Práctica, FDE-088 para Proyecto de Grado, FDE-201 para Producto de Investigación/Laboratorio). 3. El sistema exige únicamente esos documentos al estudiante. 4. El estudiante completa la carga según lo solicitado. |
| Flujos Alternos | A1. El estudiante intenta cambiar de modalidad antes de la aprobación del Comité: el sistema reinicia la postulación con los requisitos de la nueva modalidad. A2. El estudiante intenta cambiar de modalidad después de aprobado: el sistema lo bloquea e indica que debe tramitar un cambio formal con el Comité. |
| Postcondiciones | La postulación queda asociada correctamente a los requisitos documentales de su modalidad. |

CU-05 — Consulta del Estado del Proceso (Estudiante)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-05 |
| Actor(es) | Estudiante |
| Descripción | Permite al estudiante visualizar el estado actual y el historial de su proceso de grado. |
| Precondiciones | El estudiante debe estar autenticado. |
| Flujo Principal | 1. El estudiante ingresa a su panel de seguimiento. 2. El sistema consulta el proceso asociado a su usuario. 3. El sistema muestra el estado actual (Postulación, Revisión Documental, Aprobación, En Proceso, Sustentación, Finalizado) y el histórico de cambios. |
| Flujos Alternos | A1. El estudiante no tiene ninguna postulación registrada: el sistema lo invita a seleccionar una modalidad (redirige a CU-03). |
| Postcondiciones | El estudiante visualiza correctamente el estado real de su proceso. |

CU-06 — Búsqueda y Filtrado de Procesos (Asesor/Comité)

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-06 |
| Actor(es) | Asesor, Comité |
| Descripción | Permite al asesor o al Comité localizar procesos específicos mediante filtros o búsqueda directa. |
| Precondiciones | El usuario debe estar autenticado con rol de Asesor o Comité. |
| Flujo Principal | 1. El usuario ingresa al panel de procesos. 2. Ingresa un criterio de búsqueda (nombre o cédula) o aplica un filtro (modalidad, estado). 3. El sistema muestra los procesos que coinciden con el criterio. |
| Flujos Alternos | A1. No hay coincidencias: el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados. |
| Postcondiciones | El usuario obtiene el listado filtrado de procesos solicitado. |

CU-07 — Aprobación o Rechazo de Etapas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-07 |
| Actor(es) | Asesor, Comité |
| Descripción | Permite avanzar o devolver el proceso de un estudiante entre los distintos estados definidos. |
| Precondiciones | Debe existir un proceso de estudiante en revisión. El usuario debe tener permisos de aprobación. |
| Flujo Principal | 1. El asesor o Comité revisa la documentación radicada del estudiante. 2. Decide aprobar la etapa actual. 3. El sistema mueve el proceso al siguiente estado. 4. El sistema dispara una notificación al estudiante (CU-08). |
| Flujos Alternos | A1. El revisor encuentra inconsistencias: rechaza la etapa, registra una observación obligatoria, y el sistema devuelve el proceso al estudiante para ajustes, sin avanzar de estado. |
| Postcondiciones | El proceso queda actualizado en el nuevo estado (o permanece en el actual con observaciones) y el estudiante es notificado. |

CU-08 — Envío de Notificaciones Automáticas

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-08 |
| Actor(es) | Sistema (proceso automático), Estudiante, Asesor |
| Descripción | Envía correos automáticos a los actores involucrados cada vez que ocurre un cambio de estado en un proceso. |
| Precondiciones | Debe ocurrir un evento de cambio de estado (aprobación, rechazo, avance) sobre un proceso existente. |
| Flujo Principal | 1. El sistema detecta un cambio de estado en un proceso. 2. Identifica a los actores relacionados (estudiante y asesor asignado). 3. Genera y envía un correo con el detalle del cambio. |
| Flujos Alternos | A1. Falla el servicio de correo: el sistema registra el error en el log y reintenta el envío; el cambio de estado igualmente queda guardado en la base de datos. |
| Postcondiciones | Los actores involucrados quedan notificados del cambio de estado ocurrido. |

CU-09 — Generación de Certificado/Constancia

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-09 |
| Actor(es) | Estudiante |
| Descripción | Permite al estudiante descargar la constancia oficial de su proceso una vez finalizado. |
| Precondiciones | El proceso del estudiante debe estar en estado "Finalizado". |
| Flujo Principal | 1. El estudiante ingresa a su panel. 2. Solicita la generación de la constancia. 3. El sistema construye el documento PDF con los datos del proceso. 4. El estudiante descarga el archivo. |
| Flujos Alternos | A1. El proceso aún no está en estado "Finalizado": el sistema deshabilita la opción de descarga y explica el motivo. |
| Postcondiciones | El estudiante obtiene un PDF descargable con la constancia de su proceso. |

CU-10 — Despliegue y Consulta de Ayuda

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-10 |
| Actor(es) | Administrador, Estudiante, Asesor, Comité |
| Descripción | Cubre la puesta en producción del sistema y la consulta de una guía básica de uso por parte de cualquier usuario. |
| Precondiciones | El sistema debe contar con una versión estable lista para desplegar. |
| Flujo Principal | 1. El administrador configura el entorno de despliegue (institucional o del semillero). 2. El administrador ejecuta el despliegue. 3. La plataforma queda accesible. 4. Cualquier usuario puede ingresar a la sección de ayuda para consultar instrucciones básicas según su rol. |
| Flujos Alternos | A1. Error durante el despliegue: el sistema revierte a la última versión estable disponible. |
| Postcondiciones | El sistema queda operativo y accesible, con guía de uso disponible para los usuarios. |

CU-11 — Entrega de Documentación Técnica

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Código | CU-11 |
| Actor(es) | Equipo de desarrollo (semillero Fénix Agile) |
| Descripción | Cubre la generación y entrega de la documentación técnica final del proyecto para sustentación y mantenimiento futuro. |
| Precondiciones | El desarrollo del sistema debe estar finalizado y desplegado. |
| Flujo Principal | 1. El equipo consolida el repositorio de código versionado en Git. 2. Redacta el manual técnico de arquitectura y el modelo de datos. 3. Redacta el informe final del trabajo de grado. 4. Entrega todo el paquete documental al asesor y al Comité para sustentación. |
| Flujos Alternos | A1. Falta algún entregable al momento de la revisión: el Comité solicita completarlo antes de programar la sustentación. |
| Postcondiciones | El proyecto queda formalmente documentado y listo para sustentación y transferencia al semillero. |